&#13;

<p style="text-indent:2em;">发包方(甲方)：_________</p><p style="text-indent:2em;">承包方(已方)：_________</p><p style="text-indent:2em;">经公开招标，甲方将_________绿化工程确定给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下：</p><p style="text-indent:2em;">1、工程地点：_________.</p><p style="text-indent:2em;">2、工程总造价：_________万元(大写)。</p><p style="text-indent:2em;">3、工期</p><p style="text-indent:2em;">乙方确保在_________年_________月_________日开工，于_________月_________日完工，工程标准达到合格_________级。</p><p style="text-indent:2em;">4、开工准备</p><p style="text-indent:2em;">甲方前期使施工现场具备施工条件，并在开工后继续负责解决该工程遗留问题;甲方在施工前准备好施工图纸、技术交底等工作;乙方接到图纸后，尽快做出材料计划、施工组织设计及工程进度计划报给甲方。</p><p style="text-indent:2em;">5、工程款支付</p><p style="text-indent:2em;">苗木栽植完毕，经初验合格后，付合同价的1/3;半年后经复验合格，再付合同价的1/3;工程初验后15个月经验收合格，按审计决算付清余款。</p><p style="text-indent:2em;">6、工程质量</p><p style="text-indent:2em;">(1)所栽苗木质量必须符合工程要求，不得擅自改变苗木品种、规格及质量，所有苗木必须经过甲方验收合格后方可栽植;</p><p style="text-indent:2em;">(2)施工过程中，乙方必须服从甲方的监督检查和质量管理，如因质量问题造成返工，其费用由乙方全部负责;</p><p style="text-indent:2em;">(3)乙方在施工中要精心组织，确保安全，如有事故发生，后果自负;</p><p style="text-indent:2em;">(4)乙方要确保施工现场清洁，及时清理废弃物。</p><p style="text-indent:2em;">7、养护管理和质量要求。</p><p style="text-indent:2em;">(1)大树及时支撑，支柱与树干相接部分应垫上防护物，以免磨伤树皮;</p><p style="text-indent:2em;">(2)栽植后及时封堰浇透水;</p><p style="text-indent:2em;">(3)及时中耕除草、施肥、修剪，确保苗木正常生长;</p><p style="text-indent:2em;">(4)苗木要及时防治病虫害;</p><p style="text-indent:2em;">(5)苗木管理期间，必须经常清理各种废弃物;</p><p style="text-indent:2em;">(6)乙方包栽包活，在栽植完工后，要养护苗木_________个月，养护标准达到_________，其间发生的费用由乙方负担。</p><p style="text-indent:2em;">8、违约责任</p><p style="text-indent:2em;">甲方责任：</p><p style="text-indent:2em;">(1)甲方接到乙方的验收通知书后，及时按期组织验收，甲方推迟验收，其间每推迟一天偿付给乙方逾期违约金_________元。</p><p style="text-indent:2em;">(2)甲方如未按合同规定的时间和数额支付工程款，其间每推迟一天按工程价款的千分之一偿付给乙方逾期违约金。</p><p style="text-indent:2em;">乙方责任：</p><p style="text-indent:2em;">(1)工程质量不符合合同的规定，负责无偿修补或及时返工，由此造成的损失由乙方自行承担。</p><p style="text-indent:2em;">(2)乙方必须确保在工期内完成施工任务，除不可抗力因素经甲方同意外不能按期完成的，每推迟一天罚款_________元。</p><p style="text-indent:2em;">9、合同的生效与终止</p><p style="text-indent:2em;">本合同自双方签字盖章后生效。竣工结算，甲方支付完毕，乙方将工程交付甲方后条款终止。</p><p style="text-indent:2em;">10、合同份数</p><p style="text-indent:2em;">本合同一式_________份，具有同等效力，甲、乙双方签字盖章后各执一份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。</p><p style="text-indent:2em;">11、本合同未经事宜，双方协商解决。</p><p style="text-indent:2em; text-align:right;">甲方(盖章)：_________　　　　　　　　乙方(盖章)：_________</p><p style="text-indent:2em; text-align:right;">_________年____月____日　　　　　　　　_________年____月____日</p><p style="text-indent:2em; text-align:right;">签订地点：_________　　　　　　　　　　签订地点：_________</p>&#13;