<p/><p><br/>建筑工程内部经济<a href='https://www.lawpa.cn/contract/620.html' target='_blank' data-horse>承包合同书</a>1</p><p><br/>单位工程土方分项承包合同书：</p><p><br/>经公司研究指派×××项目经理为本单位工程负责人(以下简称甲方)，土方分项工程交由×××小组(以下简称乙方)承包，经协商制定本条款，双方务必遵照执行。</p><p><br/>一、承包项目：</p><p><br/>本工程基础土方的开挖、运弃、回填。</p><p><br/>二、承包方式：</p><p><br/>包挖、包运和包回填，自带机械，不得转包他人。</p><p><br/>三、承包价格：</p><p><br/>开挖土方10元/m3，运输土方××元/m3，回填土方××元/m3。</p><p><br/>四、工期要求：</p><p><br/>按图纸要求尺寸进行开挖，自××月××日开始施工，在××天内完成土方的挖、运;在××天内完成基础回填。</p><p><br/>五、质量与施工要求：</p><p><br/>1、基槽的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求，偏差控制在施工规范允许范围内。</p><p><br/>2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。</p><p><br/>3、回填土时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到设计要求。</p><p><br/>4、土方挖完后须经设计、建设(监理)、公司、质监站检查符合要求后，方为合格;否则承担整修、返工费用。</p><p><br/>六、安全要求：</p><p><br/>1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。</p><p><br/>2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现<a href='https://www.lawpa.cn/shigu/10.html' target='_blank' data-horse>安全事故</a>，概由乙负责。</p><p><br/>3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。</p><p><br/>4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。</p><p><br/>5、雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。</p><p><br/>6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。</p><p><br/>七、奖罚办法：</p><p><br/>1、按时完成奖励××元;因劳力不足或机械损坏等影响工期而不能按时完成扣款××元。</p><p><br/>2、质量经有关部门检查后受表扬的奖励××元;反之，检查不合格则承担整修、返工费用。并每拖延一天，工地给予罚款××元。</p><p><br/>3、因违反操作规程造成安全与质量问题，造成的一切损失及受到有关部门的罚款均由乙方负责。</p><p><br/>4、因地下设施未能及时排除而引起窝工，甲方应付乙方生活补贴费每天××元。</p><p><br/>5、严禁出现重伤以上事故，<a href='https://www.lawpa.cn/qingshang/2.html' target='_blank' data-horse>轻伤</a>率经济指标每超过1‰，均按比例倒扣工资1%。</p><p><br/>八、结算方式：</p><p><br/>采用现金支付形式，开挖完成经验收合格后的第2天支付××%的工程款，余款在××个月内全部付清。</p><p><br/>九、仲裁与调解：</p><p><br/>如若发生<a href='https://www.lawpa.cn/laodong/40.html' target='_blank' data-horse>劳动争议</a>和<a href='https://www.lawpa.cn/jiufen/14.html' target='_blank' data-horse>经济纠纷</a>，双方同意由<a href='https://www.lawpa.cn/zhongcai/1.html' target='_blank' data-horse>劳动仲裁</a>部门或人民法院进行调解。</p><p><br/>十、补充事项：</p><p><br/>1、</p><p><br/>2、</p><p><br/>本合同书一经签定双方均应自觉履行<a href='https://www.lawpa.cn/contract/356.html' target='_blank' data-horse>合同义务</a>，不得返悔。本<a href='https://www.lawpa.cn/xieyi/19.html' target='_blank' data-horse>协议书</a>一式2份，甲、乙双方各执1份。经双方签字盖章后生效，至工程款结清后自然失效。</p><p><br/>单位工程负责人(甲方)：××× 承包班组长(乙方)：×××</p><p><br/>联系电话：××××××× 联系电话：×××××××</p><p><br/>(项目章) (盖章)</p><p><br/>签定日期：××年××月××日</p><p> </p>