&#13;

<p style="text-indent:2em;">致：XX（监理单位）</p><p style="text-indent:2em;">由于现状路上面层已施工完成，雨污水工程过街横埋管、交通工程信号灯预埋管、电力管沟工程过街排管均不可明开挖施工及咸八支渠已废除原因，我方今提出工程变更申请。变更内容详见附件，请贵方审批。</p><p style="text-indent:2em;">附件：1.工程变更建议书。</p><p style="text-indent:2em;">施工单位：XXX</p><p style="text-indent:2em;">（全称及盖章）</p><p style="text-indent:2em;">项目经理：（签名）</p><p style="text-indent:2em;">日期：________年____月____日</p>&#13;