&#13;

<p style="text-indent:2em;">一、工程概况</p><p style="text-indent:2em;">工程名称：</p><p style="text-indent:2em;">×××私人住宅。</p><p style="text-indent:2em;">工程地点：</p><p style="text-indent:2em;">工程内容：设计图以内的所有建筑工程。</p><p style="text-indent:2em;">建筑面积：共148.8平方米。</p><p style="text-indent:2em;">二、工程承包范围</p><p style="text-indent:2em;">承包范围：包工不包料。</p><p style="text-indent:2em;">三、合同工期</p><p style="text-indent:2em;">开工日期：________年____月____日(农历二月初一)</p><p style="text-indent:2em;">竣工日期：________年____月____日(农历六月初六)</p><p style="text-indent:2em;">合同工期总日历天数102天。</p><p style="text-indent:2em;">四、合同价款</p><p style="text-indent:2em;">工价为每平方米180元，建筑总面积148.8平方米，合同总价款为人民币26780元。</p><p style="text-indent:2em;">付款方式：由甲方分四次付清合同总价款。第一次在基础工程完工后由甲方付给乙方合同总价款的30%，即8000元;第二次在主体工程完工后，由甲方付给乙方合同总价款的30%，即8000元;第三次在工程全面竣工后由甲方付给乙方合同总价款的30%，即8000元;剩余10%(即2780元)作为质量保证金，在工程交工一年后如无重大质量问题，由甲方全部付给乙方。</p><p style="text-indent:2em;">五、质量标准</p><p style="text-indent:2em;">工程质量标准：按图施工，确保工程质量。</p><p style="text-indent:2em;">六、甲乙双方的权利及义务</p><p style="text-indent:2em;">1、甲方的权利及义务：</p><p style="text-indent:2em;">(1)甲方应向乙方提供“三通一平”。</p><p style="text-indent:2em;">(2)按期付款。</p><p style="text-indent:2em;">(3)及时向乙方提供所需要的各种材料。</p><p style="text-indent:2em;">(4)在工程开工前向乙方提供设计图纸2套。</p><p style="text-indent:2em;">(5)在施工过程中，如发现存在质量问题或私自变更设计图纸的现象，甲方有权要求乙方返工。</p><p style="text-indent:2em;">2、乙方的权利及义务：</p><p style="text-indent:2em;">(1)按图施工。在施工过程中如需对原设计作出更改，需经甲方同意后方可修改。</p><p style="text-indent:2em;">(2)保证工程质量。</p><p style="text-indent:2em;">(3)保证工期，按时交工。</p><p style="text-indent:2em;">(4)在施工过程中，需要哪些材料，乙方应提前2-3天告知甲方，以便及时购置。乙方应本着节约的原则，不得浪费材料。</p><p style="text-indent:2em;">(5)在每一项分项工程完工后，乙方应征得甲方验收同意后方可进行下一道工序。</p><p style="text-indent:2em;">(6)乙方应重视安全生产，一切安全责任均由乙方自行承担。</p><p style="text-indent:2em;">七、本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决。</p><p style="text-indent:2em;">八、本合同自甲乙双方签字之日起生效。</p><p style="text-indent:2em;">九、本合同一式二份，甲乙双方各持一份。</p><p style="text-indent:2em;">甲方：</p><p style="text-indent:2em;">乙方：法定代表人：</p>&#13;