&#13;

<p style="text-indent:2em;">甲方：</p><p style="text-indent:2em;">乙方：</p><p style="text-indent:2em;">为巩固和发展原料甘蔗生产，保障原料甘蔗及农用物资、农副产品及时得到运输，甲方将对户肯村委下片区蔗区道路进行投资修复。本着互利互惠原则，经甲乙双方协商，达成以下施工条款；</p><p style="text-indent:2em;">一、工程项目及投资标准</p><p style="text-indent:2em;">村委下片区蔗区道路修复，修复里程以实际修复丈量为准。</p><p style="text-indent:2em;">修复标准按老路宽度修复、填平，保证拉甘蔗大车通行畅通无阻。</p><p style="text-indent:2em;">修复费用为每公里400元。</p><p style="text-indent:2em;">付款方式：开工起10日后付20％，道路修复完工且经验收合格后付50％，其余费用至榨期结束后一次性付清。</p><p style="text-indent:2em;">二、工程质量要求</p><p style="text-indent:2em;">维修路面必须平整，宽度需保持原路基宽度；清除路边杂草、树木等障碍物；确保车辆正常运蔗。</p><p style="text-indent:2em;">三、工期要求</p><p style="text-indent:2em;">施工时间必须在协议签定后3天内开始动工，即2013年11月21日动工，于2013年12月25日施工结束并通过验收使用。</p><p style="text-indent:2em;">四、甲方职责</p><p style="text-indent:2em;">1、甲方委派某同志及村委某同志进行工程质量及进度监督，同时由村委协调好相关事宜。</p><p style="text-indent:2em;">2、按合同要求办理物资手续并支付款项。</p><p style="text-indent:2em;">3、工程结束组织相关人员验收。</p><p style="text-indent:2em;">五、乙方职责</p><p style="text-indent:2em;">1、乙方必须遵纪守法，并具有施工资质、相对稳定的技术力量和施工设备。</p><p style="text-indent:2em;">2、乙方必须服从甲方委派人员的指挥、调配，不合格路段及时返工。</p><p style="text-indent:2em;">3、乙方根据施工项目、质量要求，按质、按时、按量完成施工任务。</p><p style="text-indent:2em;">4、乙方自行承担施工过程中的安全责任。</p><p style="text-indent:2em;">六、约定事项</p><p style="text-indent:2em;">1、乙方不按合同要求按时、按质、按量完工，甲方扣除总工程款的20%。</p><p style="text-indent:2em;">2、乙方在施工期间机械损坏，必须在3天内修好并正常施工，损坏较严重的必须组织其他机械正常施工，否则，甲方将终止合同，拒付所有款项。</p><p style="text-indent:2em;">3、乙方按国家法律法规上缴税款。</p><p style="text-indent:2em;">4、甲方不按付款办法执行，造成乙方停工，由甲方负责。</p><p style="text-indent:2em;">5、未尽事宜双方协商解决。</p><p style="text-indent:2em;">本合同具有同等法律效力，合同一式两份，甲乙双方各执一份。</p><p style="text-indent:2em;">甲方签名盖章：乙方签名盖章：</p><p style="text-indent:2em;">代表：</p><p style="text-indent:2em;">年月日年月日</p>&#13;