&#13;

<p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;"/><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">甲方：___________________________             合同编号：___________________</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">法定代表人：_____________________             签订地址：___________________</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">乙方：___________________________             签订日期：______年____月___日</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">法定代表人：_____________________</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;"/><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">鉴于：</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">1．甲方_____生产线（以下简称生产线）原控制系统老化，部分功能失效、性能不稳定，成品率低、质量差。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">2．本合同签订之前，乙方已对甲方生产线控制系统进行过现场考察，了解了该系统的现状和甲方改造后需要达到的目的。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;"/><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">为此，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方对其生产线的控制系统进行改造事宜，达成如下条款，共同遵守。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;"/><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">第一条  工程概况</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">甲方委托乙方改造甲方的生产线的控制系统，使设备能够正常、稳定的生产。包括：</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">（1）恢复系统远程监控功能。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">（2）在保留原有功能和特色的实用性原则之下，达到性能稳定和安全生产的目的。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">（3）工程项目为交钥匙工程。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">（4）工程地点：____。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;"/><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">第二条  工程范围</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">1．新系统设计，中控上位机软硬件系统。此过程需要甲方人员参与并提出意见。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">2．PLC控制系统软硬件，开关控制与报警电柜，仪表电柜，现场传感器安装与维护，现场调节阀安装，恢复现场电磁阀的使用，现场电缆金属线槽桥架敷设和上漆，现场所有的更换电缆敷设和最后的现场清理。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">3．夹层处的动力电柜内所有接触器（经常发送开合动作，属易损件）的更换，电路改造。如果电缆出现质量问题，也需要更换。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;"/><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">第三条  合同价格</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">___乙方将以人民币PLC元整的固定发票价格为甲方提供合同范围的改造服务。以上价格为不变价格，包括所有相关的税费。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">_____</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">第四条  合同支付</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">1．甲方向乙方支付的款项均应以人民币为货币单位通过甲方银行与乙方银行支付。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">2．合同签订后_____个工作日内，甲方向乙方支付合同总价_____％_的预付款，即人民币_____元。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">3．乙方携带所需工程材料进入甲方工厂地点后_____个工作日内，甲方向乙方支付合同总价_____％的进度款，即人民币_____元。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">4．工程改造完成，经甲方验收合格后_____个工作日内，甲方向乙方支付合同总价_____％_的验收款，即人民币_____元。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">5．工程改造完成，交付甲方正常生产_____个月后，甲方向乙方支付合同总价_____％的尾款，即人民币______元。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;"/><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">第五条  工程完工时间</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">1．合同工程改造完工时间为合同签订后_____天内。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">2．如果由于甲方的配合不恰当，不及时造成工程延误，则以上完工时间顺延，同时甲方自行承担由此造成的损失。但乙方仍应尽可能的保证工程完工期。工程延误或时间顺延均以双方书面确认为准。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;"/><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">第六条  甲方的职责和义务</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">1．甲方有责任向乙方解释其工厂的规章制度。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">2．甲方应确保施工现场符合相关防火等安全要求，并做好防盗工作。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">3．工程改造期间甲方向乙方提供人员协助乙方工作，参与新系统设计，提供现场设备控制逻辑关系等。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">4．在工程改造期间和质保期间，甲方保证向乙方提供的所有信息均真实可靠。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">5．工程改造期间甲方向乙方提供必要的硬件配合。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">6．改造完成后，正常使用期间如发现异常应及时、如实的告知乙方，并尽可能的提供控制系统的改进意见。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;"/><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">第七条  乙方的职责和义务</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">1．乙方工程是进入甲方工厂后，必须遵守甲方工厂的规章制度。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">2．按照甲方提供的现场设备控制逻辑关系提供改造服务。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">3．设计、安装、调试控制系统，使之能可靠生产。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">4．更换控制回路电缆，动力电路的接触器，修复电磁阀等部件。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">5．协助合同外备件的选型、安装、调试。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">6．为甲方操作、维护人员提供培训，使其熟悉并了解改造后的控制系统，并能熟练操作。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">7．乙方自行承担工程改造期间的交通等一切费用。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">8．乙方保证使用的软件免于第三方提出的侵权索赔。如果因软件的使用造成甲方被控告非法使用或侵犯技术秘密或专利权的侵犯、或对知识产权的侵犯，甲方将通知乙方，乙方自费以甲方的名义在甲方的协助下与第三方处理此事，使甲方免除由此造成的任何费用、赔偿和损失。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;"/><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">第八条  工程验收</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">1．乙方工程改造完成后，应立即向甲方提交验收报告，甲方应于收到验收报告_____日内组织验收。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">2．验收标准</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">乙方所改造系统要做到控制界面简单直观，功能全面、实用，具备各种报警、自诊断、连锁保护功能，及符合双方约定的要求，确保使甲方生产线能够正常、稳定的生产。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;"/><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">第九条  质保期</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">1．质保期为_____年，从工程改造完成第一次正常施工之日起计算。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">2．质保期内，乙方所改造系统如不能正常工作，乙方负责上门免费维修，并在_____个工作日内解决乙方的问题。如对同一问题出现_____次维修，甲方有权自行聘请第三方维修，费用由乙方承担。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;"/><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">第十条  违约责任</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">如果乙方不能按时完成工程改造或改造验收不合格，逾期在_____天内仍未能完成改造任务，每逾期一天应向甲方支付合同总价_____％的违约金；逾期超过_____天的，则甲方有权解除本合同。乙方应承担由此给甲方造成的损失。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;"/><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">第十一条  争议解决</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。当和解或调解不成时，选择下列第____种方式解决：</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">（1）将争议提交____仲裁委员会仲裁；</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">（2）依法向____人民法院提起诉讼。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;"/><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">第十二条  合同生效</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">1．本合同一式_____份，甲、乙双方各执_____份，具同等法律效力。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">2．本合同有效期从合同签订、盖章之日起，至质保期结束之日止。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;"/><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;"/><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">甲方（盖章）：____________________  乙方（盖章）：____________________</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">授权代理人：（签字）______________  授权代理人：（签字）______________</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">住址：____________________________  住址：____________________________</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">邮政编码：________________________  邮政编码：________________________</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">联系电话：________________________  联系电话：________________________</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">传真：____________________________  传真：____________________________</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">日期：____________________________  日期：____________________________</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">电子信箱：________________________  电子信箱：________________________</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">开户银行：________________________  开户银行：________________________</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">账号：____________________________  账号：____________________________</p>&#13;